ДО

ОБЩИНА СМЯДОВО

гр. Смядово

пл. „Княз Борис І”№2

УЧАСТНИК: _____________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКо предложение

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор за нуждите на Община Смядово“ със следните 4 обособени позиции:

Обособена позиция  1: „Рехабилитация на общински пътища - ІІ етап“  с подобекти:

1. SHU1133 /ІІ -73, Смядово – Веселиново/ – жп гара Смядово – Смядово /ІІІ-7302/

2. SHU2131 /ІІІ -75, Янково-Желъд/ - Черни връх Дом за жени с психични разстройства

3. SHU2134 /ІІІ -7301, Кълново – Желъд / Янково - Бял бряг

4. SHU3130 /ІІІ -7301, Янково – Желъд /  Ново Янково

5. SHU3135 /ІІ - 73, Веселиново – Риш/ - Александрово;

Обособена позиция 2: „Подмяна на водопроводна мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково“ с подобекти:

1. „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система в село Янково”, общ. Смядово, обл. Шумен.

2. „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система в село Риш”, общ. Смядово, обл. Шумен.

Обособена позиция 3: „Саниране на сградния фонд на СОУ “Св.св. Кирил и Методий“ гр. Смядово“ корпус I и II и ЦДГ „Щастливо детство“ с. Риш“;

Обособена позиция 4: „Подмяна на улично осветление с енергоспестяващо в община Смядово“,

По обособена позиция №1: „Рехабилитация на общински пътища - ІІ етап“  с подобекти:

1. SHU1133 /ІІ -73, Смядово – Веселиново/ – жп гара Смядово – Смядово /ІІІ-7302/

2. SHU2131 /ІІІ -75, Янково-Желъд/ - Черни връх Дом за жени с психични разстройства

3. SHU2134 /ІІІ -7301, Кълново – Желъд / Янково - Бял бряг

4. SHU3130 /ІІІ -7301, Янково – Желъд /  Ново Янково

5. SHU3135 /ІІ - 73, Веселиново – Риш/ - Александрово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички условия, изисквания и документи в обявената от община Смядово публична покана, декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

- При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Предлагаме срок за изпълнение на проектирането /в календарни дни/ …………… /………… словом/, считано от датата на получаване на уведомление от Възложителя, че следва да започнем изработването на проекта.

Забележка: Предложеният срок за проектиране следва да бъде цяло число!

3.Ще упражняваме на авторския надзор от подписване на договор с изпълнител на СМР по проекта и откриване на строителна площадка до въвеждане на всеки един от обектите в експлоатация.

4.Трябва да бъдем известени за необходимостта от посещение на обектите, ............ /.............../ дни преди датата на посещението.

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, НАШЕТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, е:

1. Обосновка и стратегия /Предвиждане на рисковете и факторите, които биха повлияли за качественото и навременно изпълнение на договора, както и  на мерките за предотвратяването им и  мерки за минимизиране на възникнали такива.

При подготовка на техническите си предложения участниците следва да имат предвид само следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1.Рискове свързани с качеството на изпълнение.

2.Рискове свързани с координация на работата на проектантите по отделните части.

Стратегия, демонстрираща цялостна визия за подхода и дейностите на изпълнението на услугата, съобразно техническата спецификация и предмета на поръчката. Посочване на очакваните резултати с предвидени механизми и действия, чието прилагане ще гарантира тяхното постигане. Предлагани методи за изпълнение на услугата./

…………………………………………………………………………………

2. Организация на дейностите и ресурсите, които участникът  възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора. /Описание на организацията на дейностите за изпълнението на поръчката описание на всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация. Разпределение на човешкия ресурс, посочване на последователността за изпълнение на дейностите./

…………………………………………………………………………………

- Предложения, които не отговарят на техническата спецификация или в които липсва обособена и описана съответна част от техническото предложение, ще бъдат предложени за отстраняване.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) (Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице) | ........................................................................................... |