ПРОЕКТ!

- Д О Г О В О Р

№ ...........................

- Днес, …………..………….г., в гр.Смядово, между

1. ОБЩИНА СМЯДОВО, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, с БУЛСТАТ ………………., с адрес: гр.Смядово, пл.„Княз Борис І”№2, представлявана от Иванка Петрова - Кмет на община Смядово и …………….. – главен счетоводител на община Смядово, от една страна

и

2........................................................................................................., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, вписан в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК ............................, със седалище и адрес на управление: ............................................., представляван от ...................................., действащ в качеството си на ......................................., от друга страна

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Предмет на този договор е изработване на проект за община Смядово с работно заглавие: „Рехабилитация на общински пътища - ІІ етап“ с подобекти:

1. SHU1133 /ІІ -73, Смядово – Веселиново/ – жп гара Смядово – Смядово /ІІІ-7302/

2. SHU2131 /ІІІ -75, Янково-Желъд/ - Черни връх Дом за жени с психични разстройства

3. SHU2134 /ІІІ -7301, Кълново – Желъд / Янково - Бял бряг

4. SHU3130 /ІІІ -7301, Янково – Желъд /  Ново Янково

5. SHU3135 /ІІ - 73, Веселиново – Риш/ - Александрово, с който община Смядово ще кандидатства по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, или пред друг финансиращ орган, съгласно заданието за проектиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, техническото предложение и ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проекта.

Чл.2. В рамките на предмета на договора по ал.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да разработи проект във фаза “технически проект“;

2. Да предаде на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изработения проект в пет оригинала на хартиен носител, две сканирани копия от проекта на електронен носител и две дигитални копия на електронен носител в .dwg формат за чертежите и .doc и .xls за текстовите документи;

3. Да спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на държавните помощи, обществени поръчки, осигуряването на равни възможности, докладване на нередности и опазването на околната среда;

4. Да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в проектирането и в съответствие с условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение съгласно приложимото законодателство;

5. Да изпълнява задълженията си самостоятелно без подизпълнители/съвместно със следните подизпълнители, посочени в офертата му:.........................;

6. Да подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при получаване от последния на разрешения, одобрения, съгласувания и други процедури, свързани със задълженията му по закон като възложител на настоящия договор;

7. Да предприеме всички необходими коригиращи действия, когато са необходими, тъй като не се получават разрешения или съгласувания на проектите поради грешки и/или непълноти в представени от него документи или извършени от него работи.

8. Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР по проект с работно заглавие: „Рехабилитация на общински пътища - ІІ етап“  с подобекти:

1. SHU1133 /ІІ -73, Смядово – Веселиново/ – жп гара Смядово – Смядово /ІІІ-7302/

2. SHU2131 /ІІІ -75, Янково-Желъд/ - Черни връх Дом за жени с психични разстройства

3. SHU2134 /ІІІ -7301, Кълново – Желъд / Янково - Бял бряг

4. SHU3130 /ІІІ -7301, Янково – Желъд /  Ново Янково

5. SHU3135 /ІІ - 73, Веселиново – Риш/ - Александрово, както следва:

8.1. да посети обектите при направено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителя или надзорната фирма.

8.2. подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно нормативната уредба в Република България и упражнява дейността си по договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи извършваната дейност.

8.3. предава извършената работа по упражняване на авторски надзор със справка-акт.

8.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да бъде известен за необходимостта от посещение на обектите, ............ /.............../ дни преди датата на посещението.

8.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да следи за точното изпълнение на одобрения проект съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, имащи отношение към предмета на настоящия договор и за промените или допълненията на проекта, предписани по установения нормативен ред от проектантите по време на строителството.

2. Да прави предписания и дава технически решения за точно спазване на проекта и за необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.

3. Да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия.

4.  Да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при реализацията на проекта.

5. Да извършва експертни дейности и консултации.

6. Да заверява екзекутивна документация при необходимост.

7. Да вписва решенията и указанията в Заповедната книга на обектите, които са задължителни за всички участници в строителството.

8. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проектите и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

8.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да упражнява правата си в рамките на предоставените му пълномощия.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на проектирането е ………/ ……словом/ ….. календарни дни, съгласно приетото в процедурата за възлагане на обществената поръчка техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на получаване на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да започне изработването на проекта.

(2) Срокът за изпълнение на договора започва да тече:

-считано от датата на получаване на уведомление от Възложителя, че следва да започне изработването на проекта;

-за упражняване на авторския надзор от подписване на договор с изпълнител на СМР по съответния проект и откриване на строителна площадка до въвеждане на всеки един от обектите в експлоатация.

(3) Срокът по ал. 1 се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непредвидени обстоятелства, за наличието на които другата страна е била надлежно уведомена и е приела съществуването им, на база на представените документи/доказателства, както и с времето, необходимо за съгласуване на изработените разработки и проекти от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, експлоатационните дружества и  лицето, което извършва оценката за съответствие.

(4) Конкретната причина, времето, с което се удължава срокът по ал. 1, се определят в констативен протокол, съставен и подписан от упълномощени представители на двете страни.

(5) При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването  на сроковете за изпълнение на поръчката не е основание за искане и получаване на каквото и да е друго допълнително плащане извън цената по чл. 5.

(6) Приемането на работата по реда на този раздел се извършва с приемо-предавателен протокол.

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол изработения проект в пет оригинала на хартиен носител, две сканирани копия от проекта на електронен носител и две дигитални копия на електронен носител в .dwg формат за чертежите и .doc и .xls за текстовите документи. По този начин се удостоверява предаването на проекта в уговорения срок.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя изработения проект за оценка и съгласуване от лицето, което извършва оценката за съответствие на проектите /консултант по смисъла на чл.166, ал.2 от ЗУТ/, в съответствие със съществените изисквания към строежите.

(3) В случай, че има забележка в доклада за оценка на съответствието, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да ги отстрани в срок 10 дни и да предаде коригираните документи в пет оригинала на хартиен носител, две сканирани копия от преработените проекти на електронен носител и две дигитални копия на електронен носител в .dwg формат за чертежите и .doc и .xls за текстовите документи.

(4)Окончателното приемане на проекта се извършва чрез съставянето на констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след положителна оценка за съответствие от консултанта по на чл.166, ал.2 от ЗУТ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ всеки месец, след откриване на съответната строителна площадка, ще подписват протокол за действително вложено време, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с който протокол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще приема изпълнението на ангажиментите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при упражняване на авторски надзор на всеки един от обектите за съответния месец.

(6) След въвеждане на всеки един от обектите в експлоатация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписват окончателен приемо-предавателен протокол, с който протокол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението в пълен обем на ангажиментите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при упражняване на авторски надзор на съответния обект.

ІІI. ЦЕНА  И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 5. (1) Общата цена на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е …………………… лева (словом: ………………………………..) без ДДС и включва всички разходи, необходими за изпълнението на договора, а именно:

А) …………………… лева (словом: ………………………………..) без ДДС за изработването на проект с работно заглавие: „Рехабилитация на общински пътища - ІІ етап“  с подобекти:

1. SHU1133 /ІІ -73, Смядово – Веселиново/ – жп гара Смядово – Смядово /ІІІ-7302/

2. SHU2131 /ІІІ -75, Янково-Желъд/ - Черни връх Дом за жени с психични разстройства

3. SHU2134 /ІІІ -7301, Кълново – Желъд / Янково - Бял бряг

4. SHU3130 /ІІІ -7301, Янково – Желъд /  Ново Янково

5. SHU3135 /ІІ - 73, Веселиново – Риш/ - Александрово;

Б) ......................................... лева (словом: ...............................................) без ДДС за всички разходи, необходими за упражняване на авторския надзор при изпълнение на СМР на проект с работно заглавие: „Рехабилитация на общински пътища - ІІ етап“  с подобекти:

1. SHU1133 /ІІ -73, Смядово – Веселиново/ – жп гара Смядово – Смядово /ІІІ-7302/

2. SHU2131 /ІІІ -75, Янково-Желъд/ - Черни връх Дом за жени с психични разстройства

3. SHU2134 /ІІІ -7301, Кълново – Желъд / Янково - Бял бряг

4. SHU3130 /ІІІ -7301, Янково – Желъд /  Ново Янково

5. SHU3135 /ІІ - 73, Веселиново – Риш/ - Александрово. Заплащането на вложения проектантски труд при осъществяване на авторски надзор, ще се извършва по действително вложено време, при следните условия:

а/Цената е определена съгласно Наредба №1 от 17.05.2004 г. за определяне на минимални цени в инженерното инвестиционно проектиране – ......... лв. час без ДДС (..................лева на час без ДДС).

б/Времето за авторски надзор включва времето за път и времето за осъществяване на авторски надзор.

(2) Разплащането по ал.1, б.“Б“ ще се извършва всеки месец, след откриване на съответната строителна площадка, представен протокол за действително вложено време, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ведно с фактура за дължимото плащане.

(3) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определената по-горе цена по ал. 1.

(4) Договорената цена е окончателна и няма да бъде променяна за целия период на изпълнение на договора, освен при намалението й в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените от него услуги по настоящия договор до размера на одобрената сума от страна на ДФЗ-РА по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. или друг финансиращ орган за съответното плащане, съгласно ал.1, б.“А“ и „Б“.

Чл. 6. Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и безусловно приети по реда на настоящия договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи.

Чл.7. Разплащането по чл.5, ал.1, б.“А“ се извършва, както следва:

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата в размер на 1 000 лв. без ДДС в 20-дневен срок след подписване на констативен протокол съгласно чл.4, ал.4 от договора и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане на цената по чл. 5, ал.1, б. „А“ в 20 /двадесет/ - дневен срок след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сключване на договор за финансиране на проекта с работно заглавие: „Рехабилитация на общински пътища - ІІ етап“  с подобекти:

1. SHU1133 /ІІ -73, Смядово – Веселиново/ – жп гара Смядово – Смядово /ІІІ-7302/

2. SHU2131 /ІІІ -75, Янково-Желъд/ - Черни връх Дом за жени с психични разстройства

3. SHU2134 /ІІІ -7301, Кълново – Желъд / Янково - Бял бряг

4. SHU3130 /ІІІ -7301, Янково – Желъд /  Ново Янково

5. SHU3135 /ІІ - 73, Веселиново – Риш/ - Александрово, между община Смядово и ДФЗ – РА или друг финансиращ орган и получаване на авансово плащане от ДФЗ-РА по сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Окончателното плащане е до одобрения от ДФЗ–РА или друг финансиращ орган размер на сумата по чл. 5, ал. 1, б. „А“.

Чл.8. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки, както и суми по нередности, в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване  по извънбюджетна банкова сметка: IBAN ……….., BIC……………., при банка ………..

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при съставянето и издаването на разходооправдателни документи по настоящия договор да включват текст, който предварително му е одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.

- ІV . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. Възложителят има право:

10.1. да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, уговорени в този договор и предвидени в техническите спецификации на поръчката, включително и авторските права върху всеки разработен документ, в изпълнение на предмета на настоящия договор;

10.2.  да приеме извършената работа, в случай, че съответства по обем и качество на неговите изисквания, посочени в техническата спецификация на поръчката, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и настоящия договор;

10.3.  да не приеме извършената работа, ако тя не съответства по обем и качество на неговите изисквания и не може да бъде коригирана в съответствие с указанията на Консултанта по оценка на съответствието;

10.4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да нанася корекции и да преработва документите, разработени в изпълнение на поръчката, съобразно указанията на Консултанта по оценка на съответствието;

10.5. да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез проверки на място и да дава указания и предписва мерки, както и да следи за тяхното изпълнение;

10.6. да изисква и получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, свързана с изпълнението на настоящия договор, включително информация за установени нередности по смисъла на този договор;

10.7. да указва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимостта от предприемане на действия за решаването на възникналите проблеми и действия, в случай на установени нередности по смисъла на този договор;

10.8. да приеме замяната на експерт или мотивирано да откаже предложения такъв;

10.9. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява мерките за информация и публичност, съгласно изискванията на ПРСР 2014-2020г.;

10.10. да проверява спазването от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изискванията за съхранение на документи, свързани с обществената поръчка и с изпълнението на договора;

10.11. да проверява изпълнението на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигуряване на достъп до съхраняваната от него документация от страна на европейски и национални контролни и одитиращи органи и представители на Европейската комисия;

10.12. да проверява по всяко време изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

10.13. да определи лице за контакти по договора и по своя преценка да го заменя;

10.14. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предаде всички материали, свързани с и разработени в изпълнение на договора;

10.15. да развали едностранно договора, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор.

Чл.  11.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

11.1. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му за качественото изпълнение на работата;

11.2.  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че изработеното в изпълнение на договора се връща за корекции и да посочи какви за съответните забележки на Консултанта по оценка на съответствието;

11.3. да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато резултатите в изпълнение на договора са приети от Консултанта по оценка на съответствието;

11.4. да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на поръчаната работа;

11.5. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършената работа, по реда и при условията на настоящия договор;

11.6. да изпрати уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да започне изпълнението на проектите.

Чл. 12. (1) Авторските права върху изработените в изпълнение на този договор разработки и всички техни части, включително, принадлежат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Авторските права по ал. 1, които се прехвърлят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ включват:

а) право на публично разгласяване на предмета на договора;

б) право да разрешава употребата на предмета на договора;

в) право на възпроизвеждане на предмета на договора;

г) правото на разпространение на копия и оригинала на предмета на договора сред неограничен брой лица;

д) право на преработка и нанасяне на всякакъв вид промени в предмета на договора;

е) използването на предмета на договора за създаване на нов или производен на него продукт;

д) други подобни права.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има изключителните права по ал.2 на територията на Република България и в чужбина.

- V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 13.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

13.1.  да получи уговореното възнаграждение, при условията, определени в настоящия договор;

13.2. да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация при извършване на дейностите, предмет на този договор;

13.3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и в сроковете по този договор;

13.4. да предложи смяна на експерт, ако са налице обективни причини за това /прекратяване на трудово/гражданско правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др./, като новите специалисти следва да отговарят на същите изисквания, както одобрените съгласно офертата.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

14.1.1 да започне изпълнението на настоящия договор след сключването му и получаване на изрично уведомителни писмо ведно със скици с визи за проектиране;

14.1.2. да извърши възложените работи, предмет на настоящия договор с грижата на добър търговец, качествено и в съответствие с действащото българско законодателство, техническата спецификация и офертата, при условията и сроковете на този договор;

14.1.3. да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички свои действия по изпълнението на настоящия договор, както и да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на договора, допуснатите пропуски, предприетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

14.1.4. да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна информация за извършените услуги по договора;

14.1.5. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на възложената работа по всяко време;

14.1.6. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на органите, компетентни да съгласуват, одобряват и/или приемат отделни части от изпълнението на договора, съобразно действащото законодателство;

14.1.7. да нанася корекции и да преработва документите, подготвени в изпълнение на договора за своя сметка, съобразно указанията на Консултанта по оценка на съответствието;

14.1.8. при необходимост от последващо доработване, преработване и/или коригиране на представените документи в изпълнение на предмета на договора с оглед становища, указания и/или изисквания на УО на ПРСР 2014-2020г. или друг финансиращ орган относно резултатите от изпълнението на настоящия договор, да извършва съответните промени, корекции и/или актуализации за своя сметка дори след приемането на изпълнението на договора и извършването на окончателното плащане.

14.1.9. да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за форма и съдържание.

14.1.10. да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станала му известна във връзка или по повод извършването на работата, предмет на този договор;

14.1.11. да предостави авторските права върху разработените в изпълнение на този договор документи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като предоставянето става по силата на настоящия договор;

14.1.12. да не използва предмета на договора, нито да позволи правата върху същия да бъдат прехвърляни на трети лица;

14.1.13. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпването на обстоятелства, които могат да бъдат определени като непредвидени обстоятелства по смисъла на този договор и Закона за обществените поръчки;

14.1.14. да даде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на експерт и да приложи доказателства за наличието на обективни обстоятелства, а също и да посочи квалификацията и професионалния опит на предложения експерт;

14.1.15. да получи предварително писмено съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди да сменя посочените в офертата си експерти;

14.1.16. да съблюдава изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност за проекти, съфинансирани от ПРСР 2014-2020г. или друг финансиращ орган;

14.1.17. да осигурява достъп за извършване на проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, проверки от страна на органите на ПРСР 2014-2020г. и за извършване на одити от страна на одитиращи институции по отношение на настоящия договор за обществена поръчка;

14.1.18. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място и одити, проведени по отношение на настоящия договор за обществена поръчка;

14.1.19. да изпълнява задълженията си за уведомяване във връзка със случаи на нередности;

14.1.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация.

14.1.21. да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с изпълнението на настоящия договор за обществена поръчка;

14.1.22. да притежава валидни застрахователни полици през целия период на договора, във връзка със застраховането по чл. 171 от ЗУТ, респ.чл.171а ЗУТ с минимални застрахователни суми, определени съгласно чл.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

14.1.23. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

14.1.24. да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, както и да не консултира трети лица извън ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на бъдещите обществени поръчки за СМР. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си и от посочените си подизпълнители.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска изменение или допълнение към същия.

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

15.1.1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на възложените по настоящия договор работи, предмет на настоящия договор;

15.1.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на възложените работи, предмет на настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено,  в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и всички действащи към момента закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията на ЗУТ и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;

15.1.3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при условията и по реда на настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да заменя своите специалисти от екипа за изпълнение на предмета на този договор, след предварително писмено уведомяване и писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това /прекратяване на трудово/гражданско правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др./, като новите специалисти следва да отговарят на същите изисквания, както одобрените съгласно офертата.

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.16. (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителя/ите, като за свои действия.

Чл.18. (1) При неспазване срока за изработване на проекта, предмет на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от размера на договореното възнаграждение за проектиране.

(2) При неспазване срока за изработване на корекции в проекта, предмет на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от размера на договореното възнаграждение за проектиране.

(3) При неспазване на срока за явяване на строителната площадка при изпълнението на проекта, предмет на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % от договореното възнаграждение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от размера на договореното възнаграждение за упражняване на авторски  надзор.

(4) При забава на плащане по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % от договореното възнаграждение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от размера на дължимото плащане.

VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 19. (1) По смисъла на този договор "непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено, или некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като непредвидено обстоятелство, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(3) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвиденото обстоятелство.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно - за преустановяване въздействието на непредвиденото обстоятелство.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, е длъжна да представи във възможно най-кратък срок и сертификат за непредвидено обстоятелство (форсмажор), издаден от Българската търговско-промишлена палата или да докаже наличието му с други релевантни документи и доказателства.

(6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непредвидени обстоятелства, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непредвидените обстоятелства, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непредвидените обстоятелства.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непредвидени обстоятелства, страната, която е дала известието, в 5 (пет) дневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора, а ако не направи това, втората страна отправя писмено известие и искане първата страна да даде в срок не е по-кратък от пет (5) дни известие за възобновяване на изпълнението. Ако след изтичането и на този срок не се възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойка за неизпълнение.

(8) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила някое друго задължение, произтичащо от договора и пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано от непредвидени обстоятелства.

VІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. Страните не могат да променят или допълват настоящия договор, освен в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

Чл. 21. Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение.

Чл. 22. (1) Настоящият договор се прекратява:

- с изпълнение на договора;

- по взаимно съгласие на страните по договора;

- едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на едноседмично писмено предизвестие, в случай, че:

а) се констатират съществени отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения по договора;

- при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора;

- едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие поради невъзможност за осигуряване на финансирането му.

(2) При прекратяване на договора по реда на чл.22, ал.1, т.2, 3 и 5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на разходите за всички дейности, които са изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки.

ІХ. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 23. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма за действителност.

(2) Адрес за кореспонденция, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

п.к. …..……., гр. …………………., ул. „…………………………….” № ….… .

(3) Адрес за кореспонденция, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

п.к. …..……., гр. …………………., ул. „…………………………….” № ….… .

(4) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна назабавно да уведоми другата страна за промяната. В противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  КЛАУЗИ

Чл.24. (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.

(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори в срок от 5 работни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнал спор по взаимно съгласие, изразено писмено.

Чл.25.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, в срок до 5 календарни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:

1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1, т.1, б.а, б, в, г, д или ал.5 от ЗОП;

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1, т.1, б.а, б, в, г, д или ал.5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл.45а, ал. 6 от ЗОП.

(3) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а, ал. 2 от ЗОП, както и оригинални документи, които удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б.а, б, в, г, д  и ал.5 от ЗОП за подизпълнителя.

(4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1, т.1, б.а, б, в, г, д или ал.5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл.45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл.45а, ал. 1 – 5 от ЗОП и чл.25, ал.3 от настоящия договор.

Чл.26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя.

(2) При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по договора за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на ал. 2.

(4) Алинея 3 не се прилага в случаите по ал. 2.

Чл.27. За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и влиза в сила от датата на подписване.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                          	   ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО  			   /............................................/

/Иванка Петрова/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/……………………………../